Revitalizace a obnova městského hřbitova

V současné době je aktuálním tématem přerostlá zeleň na městském hřbitově. Nekoncepční vzhled hřbitovní zeleně je neuspokojivý. Proto byl zpracován dendrologický posudek a studie vypracované Ing. Ivanem Markem, na základě kterých bude tato lokalita hřbitova revitalizována. Revitalizace s ohledem na charakter vegetačních prvků je rozdělena na dvě etapy.

V I. etapě, která bude realizována v průběhu měsíců březen/duben 2018. Dojde k úpravě centrální cesty vedoucí ke kapli, která je lemována dožívajícími zeravy (thuje) po obou stranách cesty, vedoucí i podél parčíku před hřbitovem. Nově navržená alej lemuje jižní část předprostoru, pokračuje dovnitř do hřbitova až ke kapli. Bude zde vysazena třešeň křovitá (Prunus fruticosa globosa), prostor aleje bude nově zatravněn zátěžovou travní směsí, po obou stranách aleje budou vysazeny skupiny jarních cibulovin (Scilla sibercia), V parčíku před hřbitovem dojde k terénním úpravám, dále bude zatravněn speciální květnatou bylinotravní směsí. V prostoru budou vysazeny keřové tvary stromů.

II. etapa revitalizace se týká vlastního prostoru hřbitova, která by měla probíhat na podzim/jaro 2018/2019.

Celkové náklady na revitalizaci zeleně dle studie se předpokládají do výše cca 900 tis. Kč.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Vážení spoluobčané města Bělá pod Bezdězem,

tímto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci k realizaci II. etapy hřbitova. Prosíme o kontrolu situačního plánu Revitalizace a obnovy vegetačních prvků II. etapy, který bude vyvěšen na informační tabuli před městským hřbitovem a webových stránkách města Bělá pod Bezdězem. Je potřeba zkontrolovat, zda u hrobu proběhne kácení dřevin a jejich následná výsadba. V případě nesouhlasu s plánovanou revitalizací zeleně u vašich hrobů nás můžete kontaktovat na email: kodrikova @mubela.cz nebo na tel: 326 700 910 nejdéle do 15. 9. 2018.

Kompletní studii Revitalizace a obnova vegetačních prvků Hřbitov naleznete na webových stránkách města Bělá pod Bezdězem. www.mubela.cz